Kế hoạch kiểm thử:

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

Kiểm thử phần mềm được thực hiện cho Microsoft Excel nhằm đảm bảo rằng các chức năng cơ bản của bảng tính hoạt động chính xác, đúng theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất Microsoft, và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến

Thời gian kiểm thử dự kiến: 02 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng

Máy tính cá nhân có cấu hình đáp ứng yêu cầu cài đặt Microsoft Excel

Bộ nhớ và dung lượng ổ cứng đủ để lưu trữ các file Excel kiểm thử

b. Phần mềm

Microsoft Excel (Excel 2019 hoặc Excel 365)

Hệ điều hành: Windows 10 hoặc Windows 11

c. Nhân sự

01 kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA – Quality Assurance) – Ngô Thảo Vy

d. Đào tạo

Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công

Hiểu biết cơ bản về cách sử dụng Microsoft Excel và tài liệu hướng dẫn của Microsoft

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng sẽ được kiểm thử

Các chức năng chính của Microsoft Excel được chọn để kiểm thử bao gồm:

New Workbook – Tạo file Excel mới

Open File – Mở file Excel có sẵn

Save – Lưu file Excel

Save As – Lưu file với tên hoặc định dạng khác

Nhập dữ liệu vào ô

Công thức SUM – Tính tổng dữ liệu

Công thức AVERAGE – Tính trung bình

Cut – Cắt dữ liệu

Copy – Sao chép dữ liệu

Paste – Dán dữ liệu

Undo – Hoàn tác thao tác

Redo – Thực hiện lại thao tác

Sort dữ liệu – Sắp xếp dữ liệu

Filter dữ liệu – Lọc dữ liệu

Exit – Thoát khỏi ứng dụng Excel

b. Kiểm thử hồi quy

Các chức năng đã được kiểm thử trước đó sẽ được kiểm tra lại sau khi thực hiện các thay đổi để đảm bảo không phát sinh lỗi mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử

Các chức năng sau không nằm trong phạm vi kiểm thử:

Macro nâng cao

VBA (Visual Basic for Applications)

Power Query

Add-ins của bên thứ ba

Các tính năng phân tích dữ liệu nâng cao

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Báo cáo tổng hợp kiểm thử

Tổng quan kết quả kiểm thử

Danh sách các chức năng đã được kiểm thử

Tỷ lệ test case đạt / không đạt

b. Báo cáo lỗi

Thông tin chi tiết các lỗi phát hiện

Mô tả lỗi, bước tái tạo, mức độ nghiêm trọng và ưu tiên xử lý

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng

Máy tính hoạt động ổn định trong suốt quá trình kiểm thử

b. Phần mềm

Microsoft Excel phải được cài đặt đầy đủ và không bị lỗi cài đặt

c. Nhân sự

Kỹ sư kiểm thử có kiến thức cơ bản về Excel

d. Đào tạo

Đào tạo về đọc hiểu tài liệu hướng dẫn phần mềm của Microsoft

7. Tiêu chí vào / ra

a. Tiêu chí vào

Các chức năng cần kiểm thử đã được xác định rõ ràng

Môi trường kiểm thử đã được cài đặt và sẵn sàng

Nhân sự kiểm thử đã được đào tạo

b. Tiêu chí ra

Các chức năng trong phạm vi kiểm thử hoạt động đúng theo tài liệu

Các lỗi nghiêm trọng đã được ghi nhận đầy đủ

Báo cáo lỗi và báo cáo tổng hợp kiểm thử được hoàn thành